Практическое задание

«Задание по организации работы коллектива»

Практическое задание 1 уровня

Задание позволяет оценить уровень сформированности:

- умений рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации;

- умений ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;

- способности организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

- способности использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.

Задание по организации работы коллектива включает задачу на определение количественного состава звена; а также составление служебной записки с целью с целью формирования состава звена.

Задачи должны быть выполнены в письменном и печатном виде. Для выполнения задания предоставляется персональный компьютер.

Максимальный балл за выполнение задания – 10.

Время выполнения задания –  50 минут.

Практическая задача 1

Звену бетонщиков необходимо выполнить объем работы в 96 единиц за 6 смен. Норма затрат труда на единицу продукции  составляет 3 чел-час.

Продолжительность смены 8 часов.

Рассчитайте количественный состав звена, необходимый для выполнения данного вида работ.

Практическая задача 2

Составьте служебную записку с целью формирования состава звена по итогам решения задачи 1.